附件：

安徽省水利建设工程规范化施工管理

工地评选办法

第一章  总  则

第一条 为全面提升我省水利建设工程施工现场质量与安全等综合管理水平，根据《安徽水利发展“十四五”规划》关于加强水利工程监管，推进水利工程标准化管理体系建设的要求及有关规定，结合我省水利建设工程建设实际，制定本办法。

第二条 安徽省水利建设工程规范化施工管理工地（以下简称“规范化工地”）是管理规范、技术先进、质量良好、安全可靠，达到省内项目管理水平领先的工地。

第三条 规范化工地由施工总承包或工程单位申请、申报，由安徽省水利水电行业协会（以下简称“行业协会”）组织评选。

评选工作按申请与初审、现场核查、申报与综合评审、备案及表彰等程序进行。

第四条 规范化工地按照“建立标准、达标参评、打造样板、示范引领”的原则每年评选、表彰一次。

第二章  申请与初审

第五条 规范化工地评选按土建工程施工合同标段申请，应具备下列条件：

（一）申请单位是行业协会会员单位；

（二）申请的水利建设工程为由水行政主管部门审查或审批的基本建设项目或参照基本建设管理的项目；

（三）单个施工标段合同价1000万元（含）以上；

（四）水利建设工程开工后，三个月内向行业协会报送申请表（见附件1）及规范化工地建设实施方案（见附件2）。

第六条 行业协会对申报单位提出的申请按月进行初审，结果在协会网站上公示5个工作日，无异议后，参加规范化管理工地评选活动。

第三章  现场核查

第七条 初审通过的水利建设工程，行业协会适时组织专家进行现场核查。专家组由行业协会专家库抽取的专家和特邀专家组成，专家组成员数量为3至5人（含）单数；专家组对水利建设工程工地进行现场核查、赋分，提交核查报告及赋分表。核查报告作为评审的重要依据。对专家组提出的问题，申报单位应及时组织整改。

现场核查主要评价现场管理观感及对管理情况进行核查赋分，其中管理情况核查赋分为：综合管理25分、技术管理25分、质量管理25分、安全管理25分，评选细则另行发布。

观感得分85分以上（含）；核查得分85分（含）以上，且质量管理、安全管理分项得分率不低于90%，其他分项得分率不低于80%的方可参加规范化工地评选。

第四章   申报与综合评审

第八条 通过现场核查的水利建设工程，应在合同完工验收后，三个月内申报参与综合评审。

第九条 申报单位应是承担主体工程或工程主要部位施工的总承包单位；其他联合申报单位，其实际完成的工程投资应不低于申报项目建安工程投资的20%，且在项目上有独立的管理机构及完整的质量、安全管理体系。

第十条 申报材料（一式两份）包括（但不限于）以下内容：

（一）参评材料目录；

（二）企业资质证书和安全生产许可证扫描件；

（三）水利建设工程的中标通知书、合同协议书、项目经理部成立文件、安徽省水利建设工程规范化管理工地评选申请表（附件1）、合同工程完工验收鉴定书扫描件；

（四）水利建设工程施工过程中，在综合管理、技术管理、质量管理及安全管理方面取得的突出工作成绩材料；

（五）水利建设工程施工过程施工现场、办公区、生活区及加工区和完工时工程全景彩色照片各一张，主要建筑物照片4张以上，并附简要说明；

（六）安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选承诺书（见附件3）；

（七）水利建设工程施工管理影像资料（5分钟）1份；

（八）水利建设工程获奖证书及受表彰文件的扫描件等其他资料，且注明可查证核实的网址；

（九）申报单位自查评分情况；

（十）专家组现场核查提出问题整改反馈资料；

（十一）建设管理单位（项目法人）出具的评价意见。

第十一条 行业协会成立规范化工地综合评审委员会(以下简称评委会)，评委会由行业协会专家委员会成员和特邀专家组成，人员一般不少于9名，其中主任委员1名。

评委会在听取工程现场核查情况报告、观看现场视频资料及查阅有关参评材料后，通过投票方式，对达到标准的参评工地进行表决，得票三分之二（含）以上者，方可通过评审。

通过综合评审且观感评价及核查得分均大于90分（含）的水利建设工程，由行业协会推荐综合得分前三名的项目提请行业主管部门授予优秀水利建设工程规范化施工管理工地称号。

第十二条 在规范化工地建设期间，发生以下行为之一，取消参评资格：

（一）发生一般及以上等级质量或安全事故的；

（二）违反强制性标准规定的；

（三）合同履约评价结果在一般及以下的；

（四）拖欠农民工工资造成不良社会影响的；

（五）经查实出具虚假材料的；

（六）申报单位因质量安全等问题被县级以上人民政府或有关行业主管部门记不良记录的；

（七）水土保持没有依法开展治理的；

（八）发生其他违法违规行为的。

第十三条 通过评审的规范化工地名单，在行业协会网站和安徽省水利建设市场信用信息平台上公示5个工作日，公示无异议后，报省水行政主管部门备案，并发文公布。

第五章  成果及应用

第十四条 获得规范化工地荣誉称号的水利建设工程由安徽省水利水电行业协会颁发证书奖牌，其主要贡献人员（3-5名）颁发证书，并在行业协会网站公告。

第十五条 获得规范化工地荣誉称号的水利建设工程申报单位，可按现行有关规定，用于行业协会优秀项目经理的评选（审）工作、以及其他符合政策的奖励。创建优秀规范化管理的工地，申报单位须提供工地全过程管理视频文件（不低于20分钟），供全省水利行业施工单位观摩学习。

行业协会将评审结果及时推送至省水利厅及相关单位，并建议获奖单位给予主要贡献人进行奖励。

第十六条 获得规范化工地荣誉称号的水利建设工程，经核实发生一般及以上等级质量或安全事故的，取消该荣誉称号，收回证书、奖牌，同时在行业协会网站上公布，并将取消结果报送至省水行政主管部门。

第十七条 水利建设工程获得规范化工地荣誉称号是申报安徽省水利水电行业优秀项目经理评选的基本条件。

第六章  评审纪律

第十八条 规范化工地建设评审工作应坚持公开、公平、公正的原则，接受省水行政主管部门和社会监督。

第十九条 申报单位应如实提供工程情况和相关资料，积极配合专家组的现场复核工作。

第二十条 规范化工地评审实行回避制度，专家及委员不得参与本单位申报的水利建设工程评审工作，应坚持原则、廉洁自律，严格执行“八项规定”精神的要求。

第七章  附  则

第二十一条 本办法由安徽省水利水电行业协会负责解释。

第二十二条 本办法自颁布之日起执行，原《安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选办法》(皖水行协〔2022〕05号)同时废止。

附件1

安徽省水利建设工程规范化施工管理工地申请表

| 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要申报单位 |  |  | 完成工程量比例 |  |  |
| 联合申报单位 |  |  | 完成工程量比例 |  |  |
| 建设管理单位（项目法人） |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 工程合同造价 |  |  |
| 开工日期 |  | 合同完工日期 |  |  |  |
| 项目建设 施工管理与 策划情况 | （简要介绍工程项目主要施工内容、规范化施工管理工地建设开展与策划。明确管理规范、技术先进、质量良好、安全可靠等管理目标。） |  |  |  |  |
| 申请单位 意见 | （要有明确的申请意见及理由） 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设管理单位（项目法人） 推荐意见 | （要有明确的推荐意见） 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |

## 附件2

## 规范化工地建设实施方案编制大纲

规范化工地建设方案一般包括以下内容（不限于）：

- 一、工程概况:

1.1 工程建设主要内容

1.2 施工部署：施工区、段和分部工程划分、施工空间组织和工期安排、主要施工方法

1.3 施工管理组织与职责

1.4 项目管理制度：包括规范化管理方面的制度

1.5 项目管理依据：项目管理执行的法律法规、文件、制度及规程规范、工法等

二、项目管理计划

2.1 总体目标

2.2 目标在综合管理、技术、质量及安全等方面的分解

2.3 目标考核办法及要求（规范化工地创建自评）

三、项目管理特点、重点、难点分析及管理措施

四、创建保证措施

4.1 综合管理：党建、文明施工、企业CI形象管理、合同履约、项目部办公、生活秩序、农民工工资等管理安排

4.2 技术管理：技术创新、进度控制、绿色施工、智慧工地建设等方面的技术措施

4.3 质量管理：检测、通病防治、工艺试验、验收及质量控制措施

4.4 安全管理：风险分级管控、隐患排查及应急处置措施。

五、创建资料管理

5.1申请、申报资料

5.2影像资料

附件3

# 安徽省水利建设工程规范化施工管理工地评选

# 承    诺   书

# 我单位在（           ）工程规范化施工管理工地建设工作中，未发生一般及以上等级施工质量事故、未发生一般及以上等级安全生产事故，所申报的资料真实可靠。

# 特此承诺。

# 承诺人：（法人代表签字）

# 单  位：（  公     章 ）

年    月    日